合同登记编号:

技术咨询合同书

项 目 名 称:  湖南省湘衡盐化有限责任公司

新建干煤棚项目

委托方(甲方): 湖南省湘衡盐化有限责任公司

顾问方(乙方):

合 同 编 号:

签 订 地 点:    湖南省衡阳市

签 订 日 期:  2025年  月  日

国家科学技术委员会监制

印 花 税 票 粘 帖 处

登记机关审查登记栏: 技术合同登记机关(专用章) 经办人: (签章) 年 月 日

依据《中华人民共和国民法典》（以下称民法典）的规定，合同双方就湖南省湘衡盐化有限责任公司新建干煤棚项目的技术咨询，经协商一致，签订本合同。

- 咨询的内容、形式和要求：

项目名称：湖南省湘衡盐化有限责任公司新建干煤棚项目

批准机关及文号：甲方委托

项目性质及规模：新建

项目地址：湖南省衡阳市

计划投资额：约2100万元

咨询范围：

（1）在现有干煤棚的北侧新建一座110×36m干煤棚，堆高暂定6.5m，满足2台150t/h循环流化床锅炉（耗煤约51.2t/h）使用16天。

（2）新建干煤棚采用轻钢维护结构封闭，有效的抑制扬尘。干煤棚采用抓斗行车和装载机进行堆取料。

（3）新建干煤棚内抑尘设计、消防设施以及其他监测设施设计。

（4）对新建干煤棚项目进行相应的投资估算及技术经济评价。

可行性研究报告的编制要求：报告深度满足《企业投资项目可行性研究报告编写参考大纲》（国家发展改革委，2023年版）要求。

履行期限、地点和方式：

本合同自       年  月  日起至         年  月  日止在衡阳市珠晖区履行。

本合同的履行方式：甲方按乙方要求的内容和时间提供有关文件和咨询基础资料的前提下，于合同生效后45天向甲方提交咨询成果。

- 委托方的协作事项以及相关义务：

在合同生效后，委托方应根据乙方的要求向顾问方提供下列资料和工作条件：

（一）在按下表约定的时间内甲方对按照乙方要求提供的基础资料的时间、进度及可靠性负责。如因甲方提供的资料不准确或不按时，造成乙方返工、停工、修改或重做时，乙方有权调整咨询进度，甲方除原咨询费照付外，对乙方实际增加的工作量，应按每人每工日2000元增付咨询费。

甲方应提资料表

| 序号 | 文件或资料名称 | 份数 | 提交时间（年月日） | 保密期限（年） （自提交日起） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / |  |  |  |

（二）乙方人员赴现场收集资料或工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在交通和生活上给予方便。

（三）属引进项目的咨询任务，当在询价、对外谈判、国内外技术考察等阶段，应通知乙方参加。乙方出国考察人员，除制装费由乙方负担外，其余出国费用（包括外汇额度）由甲方负责支付，属本项目的国外文件、资料的翻译工作由甲方负责。

- （四）甲方与乙方工作人员之间不成立雇佣、劳务派遣或其他法律关系；乙方应依法自行向乙方工作人员承担用人单位的义务。如乙方工作人员向甲方索赔或追究其他责任，甲方有权向乙方追偿。乙方及乙方工作人员在服务过程中如出现人身、财产损害或造成第三方损害，应由乙方自行承担责任。

- （五）乙方应按本合同约定向甲方提供服务，不得将合同约定服务事项委托第三方完成，乙方及乙方工作人员人员具备提供本合同约定服务的资质与条件。

（六）甲方按本合同规定日期及时支付有关费用。

（七）其他：

/

- 技术情报和资料的保密：

咨询成果归甲方所有，未经甲方允许乙方不能将资料成果挪作其它商业用途。在合同有效期内，乙方应对甲方提供的技术资料或数据进行保密，其保密期限应在上页（甲方应提资料）表中注明。

- 验收、评价方法：

验收方法：

咨询成果达到了本合同第一项所列要求，并通过甲方组织的审查验收或双方另行约定。

评价方法：

乙方应根据轻工行业有关咨询深度规定，按时提供咨询成果，并对成果质量负责。

如果甲方收到咨询成果后半年内未能进行审查论证，则本合同内乙方应承担的责任即自动解除。

- 报酬及其支付方式：

（一）本项目报酬

① 咨 询 费：         元整。

② 其它费用：无万元。

（二）支付报酬方式：

① 合同双方签字后，甲方在柒日内向乙方支付咨询费总额的50%作为预付款，计       ；甲方收到预付款后柒日内开具相应的正规足额增值税专用发票。

② 乙方提交咨询成果电子版并提供完正规足额增值税专用发票后，   日内，甲方应付清报酬余额，计        。

- 违约金或者损失赔偿额的计算方法：

- 乙方未按合同约定提供服务的，甲方有权要求乙方承担重作、扣减咨询费用、甲方委托第三方提供服务并要求乙方承担费用等违约责任，要求乙方按照        %向甲方支付违约金，并要求乙方赔偿全部损失。

- 2、乙方违约提前解除本合同或因乙方违约导致甲方解除本合同的，甲方有权要求乙方同时承担如下责任：

（1）对于乙方已经交付且甲方已经验收通过且具备甲方使用价值的工作成果（如有），双方按本合同约定相应结算服务费用，除此之外，乙方应退还甲方支付的全部款项。

- （2）要求乙方按照         向甲方支付违约金，违约金不足以赔偿全部损失的，还应赔偿甲方全部损失。

- 3、如乙方有违反本合同情形的，应赔偿甲方全部损失。本合同中的全部损失包括但不限于对甲方所造成的直接损失、可得利益损失、支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费/鉴定费用、诉讼仲裁费用、保全费用、律师费用、维权费用以及其他合理费用。

- 4、乙方承担的本合同项下的违约金及赔偿损失金额总计不超过乙方应收咨询费。

- 5、甲方不履行合同时，无权请求返还预付款；乙方不履行合同时，应返还预付款。

- 6、在甲方未履行经济合同时，乙方可拒交咨询成果。

- 争议的解决办法：

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请示主管部门进行调解，双方不愿协商、调解解决或协商、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

- 其他：

（一）在合同执行过程中，甲方如因故中途终止合同时，应及时书面通知乙方；甲方预付或已付的报酬乙方不予退还； 甲方应根据乙方实际耗用的工作量赔偿其差额损失。

（二）审查论证意见如使甲方原委托的项目规模、咨询范围等发生重大变更，甲方要求乙方重做技术咨询时，本合同应由甲方付足咨询费后终止执行，双方另行商签新合同；如属局部调整和修改时，甲方应按每人每工日2000元付给乙方修改费；如果原定咨询范围内的必要修改时，由乙方负责，不另收咨询费。

（三）乙方免费向甲方提供咨询成果拾份。甲方如要求增加咨询成果份数，乙方将按本公司规定收取咨询成果的文印工本费。

（四）本合同未尽事宜由甲、乙双方共同商定补充条款，并经双方法定代表人或委托代理人签章，作为本合同的组成部分。

（五）本合同正本   份，甲方执  份，乙方执  份。

（六）本合同由甲、乙双方法定代表人或委托代理人签章，自双方签字盖章之日起合同生效；乙方咨询成果经审查论证通过、并结清双方帐款后，本合同即行终止。（以下空白）

（签字页）

| 合同双方 | 委托方(甲方) | 顾问方(乙方) |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 湖南省湘衡 盐化有限责任公司 (签章) | (签章) |
| 法定代表人 (委托代理人) |  |  |
| 签字日期 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 项目负责人 |  |  |
| 单位地址 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇 |  |
| 邮政编码 | 421006 |  |
| 电 话 | （0734）8302278 |  |
| 传 真 | （0734）8302278 |  |
| 电子邮件 | 147665949@qq.com |  |
| 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司衡阳珠晖支行 |  |
| 银行帐号 | 18245201040000795 |  |